PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 04]

| Họ và tên | Trịnh Huy Đại | Mã sinh viên | B25DTCN151 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực điều dưỡng | Quản lý nguồn lực điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn xem danh sách hồ sơ bệnh nhân và điều dưỡng, để nắm thông tin phân công chăm sóc. |
| Vận hành chăm sóc | Tạo và phân công lịch thăm khám | US-02 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo và phân công lịch thăm khám cho điều dưỡng, để điều dưỡng biết ca trực cần đến nhà bệnh nhân. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Gộp cùng lúc 3 việc lớn gồm phân công lịch, theo dõi chỉ số và tự chấm điểm; quá rộng không làm xong trong một Sprint |
| Valuable | Sai vai trò người dùng, điều dưỡng không thể tự đi phân công lịch khám cho chính mình mà việc này thuộc vai trò nhân viên điều phối |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn phân công lịch thăm khám tại nhà cho điều dưỡng, để sắp xếp ca trực hợp lý. |
| US-X2 | Là điều dưỡng, tôi muốn xem điểm đánh giá sau mỗi lần thăm khám, để biết phản hồi về chất lượng dịch vụ của mình. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cần có dữ liệu bệnh nhân và điều dưỡng thì mới thực hiện được quy trình chăm sóc. |
| US-02 | Must | Cốt lõi của MVP, thiếu tính năng này thì hệ thống không vận hành phân công được ca trực. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều dưỡng đã đăng nhập vào ứng dụng di động và có phiếu thăm khám PK-01 được phân công cho chính mình ở trạng thái hợp lệ | Điều dưỡng mở xem chi tiết phiếu thăm khám PK-01 | Hiển thị đầy đủ tên bệnh nhân, địa chỉ nhà, giờ hẹn và nội dung cần thăm khám |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ✅(2b) Đã bị huỷ | Chỉ hiển thị trạng thái Đã huỷ và khóa nút nhận ca, không cho nhận ca này |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể để xác nhận hành vi nghiệp vụ. DoD áp dụng chung cho mọi User Story và toàn bộ Increment của Sprint để bảo đảm chất lượng kỹ thuật.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Đơn giản, chỉ là chức năng đọc và hiển thị danh sách hồ sơ có sẵn, rủi ro thấp. |
| US-02 | 5 SP | Phức tạp hơn, phải xử lý logic phân công, kiểm tra trùng ca và cảnh báo vượt ca tối đa. |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Người dơ thẻ 3 và 13 giải thích lý do, cả đội thảo luận, Product Owner làm rõ yêu cầu nếu cần, sau đó bỏ phiếu lại đến khi đồng thuận, không lấy số ít hay trung bình.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 +26 + 25 = 75 / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Bình thường: 5 người x 10 ngày = 50 người/ngày. - Sprint 4 có 1 người nghỉ 4 ngày nên còn: 50 - 4 = 46 người/ngày. - Số SP cam kết: 25 x 46 / 50 = 23 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn B1 (3 SP), B2 (8 SP), B3 (5 SP), B4 (5 SP). Tổng là 21 SP. Không chọn B5 vì 21+ 8 = 29 SP vượt mức 23 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Điều dưỡng đăng nhập bằng OTP, nhận thông báo phân công ca trực, xem chi tiết phiếu khám của mình và nhập kết quả chỉ số sinh tồn sau thăm khám. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chi tiết phiếu khám và hiển thị cảnh báo phiếu đã hủy | UI/UX | 8h |
| Viết API lấy chi tiết phiếu khám có kiểm tra đúng mã điều dưỡng và trạng thái hủy | Dev | 16h |
| Kiểm thử quyền xem phiếu chính chủ và trường hợp phiếu bị hủy không cho nhận ca | Testing | 10h |
| Tổng giờ công |  | 34h |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 23 SP. Lý tưởng: 15.6 SP. Chênh lệch: 23 - 15.6 =7.4 SP. Kết luận: |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Product Onwer | Deverlops | Stakeholders |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?